| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Chưa đạt e: "đẹp" và "dễ dùng" không có Estimable, chưa rõ ràng |
| US3 | Chưa đạt v: dùng React để làm giao diện và code dễ bảo trì không mang lại giá trị thực tế |
| US4 (Epic) | Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần và tháng, để theo dõi tình hình kinh doanh. |
| US5 (Story) | Là một admin, tôi muốn lọc báo cáo doanh thu theo khu vực và nhà hàng, để phân tích hiệu quả kinh doanh theo từng nhóm. |
| US6 (Feature) | Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel, để có thể lưu trữ và phân tích dữ liệu bên ngoài hệ thống. |
| US7 (Story) | Là một admin, tôi muốn hệ thống tự động gửi báo cáo doanh thu qua email cho ban giám đốc, để họ có thể theo dõi tình hình kinh doanh mà không cần truy cập hệ thống. |

| Priority |  | Mã | User Story |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | US2 | Giao diện đặt món rõ ràng, dễ sử dụng |
| 2 | US1 |  | Lọc nhà hàng theo loại món |
| 3 | US3 |  | Giao diện đặt món tối ưu cho điện thoại |
| 4 | US4 |  | Xem báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng |
| 5 | US5 |  | Lọc báo cáo theo khu vực/nhà hàng |
| 6 | US6 |  | Xuất báo cáo ra Excel |
| 7 | US7 |  | Tự động gửi báo cáo qua email |

Story đứng đầu Product Backlog phải được chi tiết đầy đủ để team hiểu rõ yêu cầu, có tiêu chí chấp nhận, ước lượng được và có thể hoàn thành trong một Sprint. Trong Refinement, team sẽ làm rõ yêu cầu, bổ sung acceptance criteria, chia nhỏ nếu cần, ước lượng và kiểm tra lại thứ tự ưu tiên để story đạt trạng thái Ready trước Sprint Planning.